Cynnwys

1	Rhagarweiniad	1

2	Amcanion Craidd ymhob Maes Ffocws	1

Maes Ffocws 1: Rhaglen Grantiau Cyfalaf Llywodraeth Cymru 
(Adeiladau Newydd a’r Stoc Bresennol)	1

Maes Ffocws 2: Safleoedd y mae’r Cyngor yn berchen arnynt	1

Maes Ffocws 3: Llety Sector Preifat	2

Maes Ffocws 4: Polisïau a Gweithdrefnau	2

3	Adnoddau	2

Staff	2

Tir y Cyngor	2

Cynllun Prydlesu Llywodraeth Cymru	2

Gweithio mewn Partneriaeth	2

4	Monitro Llwyddiant	3

Dangosyddion Perfformiad Allweddol	3

Gweithio mewn Partneriaeth	3

Cyfathrebu	3

5	Gweithredu a Llywodraethu	4

Atodiad 1 - Cynllun Gweithredu	5

1	Rhagarweiniad

Mae’r Cynllun Darparu Tai Fforddiadwy (y Cynllun) yn egluro dull strategol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy o gynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy, sy’n canolbwyntio’n bendant ar gydweithio a darparu tai cymdeithasol addas a pharhaol sy’n bodloni safonau ansawdd Llywodraeth Cymru. Mae’n ategu’r Strategaeth Tai Lleol a Digartrefedd, gyda’r nod o sicrhau fod y cyflenwad o dai fforddiadwy yn bodloni’r anghenion lleol.

Mae’r Cynllun yn manylu ynghylch amcanion allweddol i sicrhau y darperir tai fforddiadwy yng Nghonwy’n gyflym gan ymateb i anghenion amrywiol y cwsmeriaid. Mae’n canolbwyntio ar bedwar o brif feysydd: rhaglen grantiau cyfalaf Llywodraeth Cymru, safleoedd y mae’r Cyngor yn berchen arnynt, y sector preifat a pholisi tai. Mae pob maes yn cynrychioli grŵp budd-ddeiliaid allweddol sydd â heriau a chyfleoedd unigryw. Lluniwyd y Cynllun yn ddogfen ddeinamig a gaiff ei hadolygu a’i diwygio’n flynyddol yn unol â’r cynnydd a wneir, heriau a ddaw i’r amlwg a datblygiadau mewn polisi a deddfwriaeth.

Mae’r Cynllun Gweithredu yn Atodiad 1 yn manylu ynghylch y camau a gymerir i weithredu’r Cynllun Darparu Tai Fforddiadwy. Mae’n sôn am weithgareddau, swyddogion cyfrifol, graddfeydd amser a’r canlyniadau a ddisgwylir ym mhob un o’r pedwar o brif feysydd. Offeryn ymarferol yw’r Cynllun Gweithredu i lywio’r hyn a gyflawnir, monitro cynnydd a sicrhau atebolrwydd ymhob maes gweithredu.

2	Amcanion Craidd ymhob Maes Ffocws

Maes Ffocws 1: Rhaglen Grantiau Cyfalaf Llywodraeth Cymru (Adeiladau Newydd a’r Stoc Bresennol)

Amcan: Defnyddio cyllid grantiau cyfalaf Llywodraeth Cymru i’r eithaf er mwyn cynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy newydd a gwneud y gorau o’r stoc bresennol, sicrhau y bodlonir yr anghenion lleol am dai, sicrhau gwerth am arian a chynaladwyedd yn y tymor hir

Mae’r galw am dai fforddiadwy wedi tyfu’n fwy nag erioed o’r blaen mewn blynyddoedd diweddar ac nid yw’r cyflenwad yn bodloni hynny o bell ffordd, sy’n dangos fod angen cynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy newydd ac ymyrryd er mwyn defnyddio tai presennol yn well.

Yn y maes hwn, canolbwyntir ar y materion canlynol:

- Manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd am grantiau a chyllid i ddarparu tai’n gyflymach

- Monitro data a thueddiadau i ragweld y galw am wasanaethau yn y dyfodol

- Cysoni blaenoriaethau â rhai landlordiaid cymdeithasol

- Manteisio ar gyfleoedd i ail-ddynodi ac adnewyddu tai presennol er mwyn bodloni’r anghenion.

Maes Ffocws 2: Safleoedd y mae’r Cyngor yn berchen arnynt

Amcan: Defnyddio tir ac asedau segur sy’n eiddo i’r Cyngor i ddarparu tai fforddiadwy

Nodwyd bod prinder tir addas ar gyfer datblygu tai yn rhwystr rhag cynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy ac mae llawer o safleoedd yn anaddas oherwydd diffyg isadeiledd a heriau gyda’r ddaearyddiaeth leol. Mae’r maes hwn yn tanlinellu ymrwymiad y Cyngor i wneud y defnydd gorau o’i asedau i fodloni’r anghenion lleol am dai a hybu cymunedau cynaliadwy.

Maes Ffocws 3: Llety Sector Preifat

Amcan: Rhoi cynlluniau wedi’u targedu ar waith er mwyn gallu defnyddio tai sector preifat fel tai fforddiadwy ac ehangu’r dewis o dai i bobl sydd eu hangen

Mae mynediad at dai fforddiadwy yn y sector preifat yn dal yn dra heriol ledled Conwy. Yn ôl yr Asesiad o’r Farchnad Dai Leol yn 2025, mae rhenti a phrisiau tai wedi dal i gynyddu gan roi cryn bwysau ar aelwydydd sydd am gael tai sicr a fforddiadwy, yn enwedig pobl ifanc, pobl yn byw ar eu pennau’u hunain a theuluoedd mawr. Yn sgil hynny, mae’r Cyngor yn cydnabod fod angen ymchwilio i ddulliau dyfeisgar o ddefnyddio tai sector preifat fel tai fforddiadwy, gan helpu i bontio’r bwlch rhwng y galw am dai a’r cyflenwad.

Maes Ffocws 4: Polisïau a Gweithdrefnau

Amcan: Sicrhau fod polisi dyrannu tai Conwy’n gadarn ac effeithiol ac yn darparu mynediad teg, tryloyw a chyson at dai fforddiadwy, gan roi blaenoriaeth i’r rhai hynny â’r anghenion mwyaf a chyfrannu at ddatblygu cymunedau cytbwys a chynaliadwy

Mae angen adolygu’r polisi dyrannu tai i sicrhau y cydymffurfir â pholisi a deddfwriaeth Llywodraeth Cymru. Yn y maes hwn, canolbwyntir hefyd ar drefniadau ar gyfer gweithio mewn partneriaeth i greu cynllun dyrannu tai cyfoes a chyd-gysylltiedig ar gyfer rhanbarth gogledd Cymru. System sy’n rhoi gwell profiad i gwsmeriaid ac yn rhoi mwy o ddewis, cysondeb a rheolaeth i bobl. Mae’r bartneriaeth yn bwriadu cyflawni gwell gwerth am arian drwy atgyfnerthu trefniadau rhanbarthol, arfer dulliau digidol dyfeisgar ac ymyrryd ac atal yn gynt. Bydd y bartneriaeth yn dal i fonitro cydymffurfiaeth ac ymrwymiad y partneriaid at ddarparu mynediad teg a chyson at dai fforddiadwy.

3	Adnoddau

Staff

Bydd tri o dimau’n gweithredu’r Cynllun hwn: Strategaeth Tai, Ailgartrefu Cyflym a Phartneriaethau Tai.

Tir y Cyngor

Clustnodwyd tri o safleoedd i’w datblygu yn y flwyddyn ariannol hon.

Cynllun Prydlesu Llywodraeth Cymru

Dyrennir grant gwerth £185,000 i sicrhau 37 o unedau ar gyfer portffolio Cynllun Prydlesu Cymru.

Gweithio mewn Partneriaeth

Gweithredir y Cynllun ar sail ymrwymiad at gydweithio a dyfeisgarwch.

Cefnogir Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i sicrhau cyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru i adnewyddu’r stoc bresennol, caffael a datblygu tai cymdeithasol i fodloni anghenion penodol a nodwyd yn y Prosbectws Tai: Prosbectws Tai Lleol Conwy Ebrill 2025.

4	Monitro Llwyddiant

Mesurir llwyddiant y Cynllun drwy gyfuniad o ddangosyddion meintiol ac ansoddol sy’n gyson â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ac amcanion strategol y Cyngor fel y’u nodir yn adran dau.

Dangosyddion Perfformiad Allweddol

Mesurir cynnydd yn ôl y Dangosyddion Perfformiad Allweddol a ganlyn:

- Hawlio’r Grant Tai Cymdeithasol

  - Targed: gwario’r swm a ddyrennir i gyd

- Hawlio Grant y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety Dros Dro

  - Targed: gwario’r swm a ddyrennir i gyd

  - Targed: Cais llwyddiannus am lithriant

- Cais llwyddiannus am gyllid grant ychwanegol

- Hawlio Grant Cynllun Prydlesu Cymru

  - Targed: 37 o unedau eiddo

  - Targed: Cais llwyddiannus am lithriant

- Cynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy drwy gynlluniau grantiau Llywodraeth Cymru

  - Targed: 173 o unedau tai cymdeithasol

  - Targed: 9 o unedau tai canolradd

  - Targed: 37 o unedau sector preifat drwy’r cynllun prydlesu

- Cydymffurfio â’r Polisi Dyrannu Tai Cymdeithasol

  - Targed: 100% o ddyraniadau’r holl sefydliadau sy’n bartneriaid yn cydymffurfio â’r polisi

  - Targed: Gostyngiad o 10% ym mand 1

  - Targed: Gostyngiad o 10% yn nifer yr aelwydydd ar y rhestr aros am dai.

Defnyddir Dangosyddion Perfformiad Allweddol i gymharu perfformiad ag awdurdodau lleol eraill â’r perfformiad yng Nghonwy yn y gorffennol.

Gweithio mewn Partneriaeth

Mae cydweithio’n effeithiol yn hanfodol wrth weithredu’r Cynllun. Mesurir llwyddiant ar sail:

- Nifer y partneriaethau sydd ar waith

- Effaith y gweithio mewn partneriaeth

- Unrhyw wersi a ddysgwyd.

Cyfathrebu

Cesglir data i arfarnu mor hygyrch yw’r gwasanaeth gan roi sylw i gyfranogiad digidol ac uniongyrchol.

- Ar gyfer Cyfranogiad digidol, adolygir gwybodaeth ddadansoddol am wefannau, gan gynnwys nifer yr adegau yr edrychir ar we-dudalennau a’r ffurflenni cyswllt a gyflwynir ar-lein

- Ar gyfer Cyfranogiad uniongyrchol, adolygir ymholiadau dros y ffôn, gohebiaeth ysgrifenedig a chyfarfodydd wyneb yn wyneb.

5	Gweithredu a Llywodraethu

Gweithredir y Cynllun Darparu Tai Fforddiadwy’n llwyddiannus gyda chefnogaeth y Gweithgor Tai Fforddiadwy, sy’n bartneriaeth o fudd-ddeiliaid allweddol ym maes tai a thimau tai, gofal cymdeithasol, cynllunio ac adfywio’r Cyngor. Bydd y grŵp yn cwrdd bob tri mis i gydlynu’r gweithgareddau, rhannu arferion gorau a monitro’r cynnydd yn y pedwar o feysydd ffocws.

Er mwyn sicrhau tryloywder ac atebolrwydd, cyflwynir adroddiad blynyddol ynglŷn â’r cynnydd wrth weithredu’r Cynllun i’r Bwrdd Tai a Digartrefedd. Bydd hwnnw’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch:

- Dangosyddion perfformiad allweddol y gwasanaeth

- Y canlyniadau a gyflawnwyd ymhob maes ffocws, gan gynnwys gweithio mewn partneriaeth.

Mae’r drefn lywodraethu hon yn sicrhau bod y Cynllun yn gyson â blaenoriaethau strategol, yn cyflawni canlyniadau mesuradwy ac yn rhoi gwerth am arian.

Atodiad 1 - Cynllun Gweithredu

| Maes | Cam Gweithredu | Allbwn | Canlyniadau | Swyddog Cyfrifol | Graddfa Amser |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adolygu a diwygio’r Asesiad o’r Farchnad Dai Leol i sicrhau ei fod yn adlewyrchu’r anghenion presennol am dai ac yn gyson â chyfarwyddyd diweddaraf Llywodraeth Cymru | Cyhoeddi Asesiad diwygiedig o’r Farchnad Dai Leol | Cynorthwyo â chynllunio strategol ar gyfer tai a rhoi’r sail ar gyfer cynlluniau cyfalaf | Swyddog Tai Fforddiadwy | Adolygu erbyn 31 Mawrth 2027 a chyhoeddi fersiwn diwygiedig erbyn 31 Mawrth 2029 |
|  | Adolygu a diwygio’r Prosbectws Tai Lleol i sicrhau ei fod yn adlewyrchu’r anghenion presennol am dai a’r blaenoriaethau strategol | Prosbectws Tai Lleol diwygiedig | Bydd Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn ei ddefnyddio i ddatblygu cynlluniau tai sy’n bodloni’r anghenion lleol am dai | Swyddog Tai Fforddiadwy | Mai 2026 |
|  | Mewn partneriaeth â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, datblygu cyfres o gynlluniau cyflawnadwy sy’n barod i’w hariannu drwy’r Grant Tai Cymdeithasol neu raglenni cyfalaf eraill | Cwrdd â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig bob chwe wythnos Gwario’r cyllid grant cyfalaf i gyd a medru sicrhau unrhyw gyllid ychwanegol sydd ar gael Cyflawni’r targed ar gyfer darparu tai fforddiadwy | Cyfathrebu’n glir a rheolaidd â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig Bodloni anghenion am dai’n gyflym | Rheolwr Strategaeth Tai | Bob tri mis |
|  | Sefydlu fforwm i reoli asedau ar y cyd â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig er mwyn rhannu data, blaenoriaethau a gwybodaeth am raglenni buddsoddi arfaethedig Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn mapio’r stoc bresennol a nodi unrhyw asedau segur sy’n addas i’w hadnewyddu neu’u rhoi at ddiben arall | Cwrdd â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig bob tri mis Cynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy | Cyfathrebu’n glir a rheolaidd â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig Llai o dai cymdeithasol gwag, defnyddio’r stoc bresennol yn well a manteisio i’r eithaf ar grantiau sydd ar gael | Rheolwr y Gwasanaethau Tai | Bob tri mis |
| 2 | Defnyddio’r Gweithgor Tai Fforddiadwy’n fodd o leihau’r rhwystrau rhag datblygu tai fforddiadwy a’u prosesu’n gyflym drwy’r drefn Gynllunio | Cyfarfodydd bob tri mis Cynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy | Cyflymu’r cyflenwad o dai fforddiadwy | Rheolwr Strategaeth Tai | Bob tri mis |
| 3 | Adolygu fframwaith cyflawni Cynllun Prydlesu Cymru i sicrhau y sefydlir y gweithdrefnau mewnol iawn ar gyfer asesu eiddo, llunio cytundebau prydlesu a meithrin cyswllt â landlordiaid | Gwario grant Cynllun Prydlesu Cymru i gyd Cyflawni’r targed o ddarparu 37 o unedau sector preifat newydd drwy’r cynllun prydlesu | Meithrin mwy o gyswllt â landlordiaid | Rheolwr Partneriaeth Tai | Mai 2026 |
|  | Lansio ymgyrch gyfathrebu wedi’i thargedu er mwyn hyrwyddo Cynllun Prydlesu Cymru ac unrhyw gynlluniau eraill sy’n berthnasol yn ystod y flwyddyn | Diwygio gwe-dudalennau’r Cyngor | Meithrin mwy o gyswllt â landlordiaid | Rheolwr Partneriaeth Tai | Mai 2026 |
|  |  | Cynnal dau o fforymau landlordiaid ac asiantaethau gosod tai |  | Rheolwr Partneriaeth Tai | Mehefin 2026 Rhagfyr 2026 |
|  |  | Bwletin landlordiaid |  | Rheolwr Partneriaeth Tai | Mehefin 2026 Rhagfyr 2026 |
|  | Darparu mwy o ddewisiadau tai i aelwydydd ar incwm isel drwy ddatblygu cynlluniau newydd / ffyrdd o gymell landlordiaid i hybu fforddiadwyedd, diogelwch a chefnogaeth yn y sector rhentu preifat Monitro gweithrediad cynlluniau newydd i sicrhau y dysgir gwersi’n barhaus | Tenantiaethau newydd mewn tai rhent yn y sector preifat |  | Rheolwr Partneriaeth Tai | Bob tri mis |
| 4 | Defnyddio canlyniadau’r adolygiad o’r polisi dyrannu tai’n sail ar gyfer llunio polisi newydd sy’n gyson â’r ddeddfwriaeth gyfredol, yn adlewyrchu arferion gorau ac yn bodloni’r anghenion lleol am dai | Cyhoeddi polisi dyrannu tai diwygiedig | Mae dyraniadau tai’n cydymffurfio â’r polisi a deddfwriaeth berthnasol | Rheolwr Addasiadau ac Ailgartrefu Cyflym | Mai 2026 |
|  | Datblygu a gweithredu fframwaith i fonitro ac arfarnu cydymffurfiaeth yn rheolaidd yng nghyswllt y polisi dyrannu tai a’r holl dimau a phartneriaid sy’n berthnasol | 100% o ddyraniadau’r holl sefydliadau sy’n bartneriaid yn cydymffurfio â’r polisi Gostyngiad o 10% ym mand 1 Gostyngiad o 10% yn nifer yr aelwydydd ar y rhestr aros am dai | Mae dyraniadau tai’n gyson ac yn unol â’r polisi a gytunwyd Cyfathrebu’n glir a rheolaidd â’r holl dimau a phartneriaid sy’n berthnasol | Rheolwr Addasiadau ac Ailgartrefu Cyflym | Bob tri mis |
|  | Gweithio mewn partneriaeth â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i hyrwyddo cyfleoedd i denantiaid mewn tai sy’n rhy fawr neu’n rhy fach iddynt gael tai o’r maint iawn | Gostyngiad o 10% ym mand 1 | Gwneud y defnydd gorau o’r stoc tai presennol a hyrwyddo gwell iechyd a lles | Rheolwr Addasiadau ac Ailgartrefu Cyflym | Bob tri mis |
|  | Datblygu a gweithredu protocol ar y cyd â’r Gwasanaethau Plant er mwyn ystyried mynediad at lety addas i bobl ifanc sy’n gadael gofal yr awdurdod lleol a phlant digwmni sy’n ceisio lloches | Protocol ar waith | Cyfathrebu’n glir a rheolaidd â’r holl dimau a phartneriaid sy’n berthnasol | Rheolwr Addasiadau ac Ailgartrefu Cyflym | Mehefin 2026 |